

UMOWA NA DOSTAWĘ nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

wraz z robotami budowlanymi niezbędnymi do jej wykonania

zawarta w dniu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pomiędzy:

Centrum Kulturalno–Kongresowym Jordanki, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,   
87–100 Toruń, NIP: 9562303383 REGON: 341431434 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000463590 kapitał zakładowy: 1.775.000,00 zł, reprezentowaną przez Zarząd w składzie:

Grzegorz Grabowski – Prezes Zarządu

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego, w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawę wyposażenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu”,** na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j. ze zm.)

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na  **dostawie wraz z montażem następujących elementów:**
   1. mechanika górna i dolna sceny oraz system oświetlenia technologicznego,
   2. elektroakustyka,
   3. wyposażenie dodatkowe, mobilne,
   4. muszla koncertowa wraz z wykonaniem projektu warsztatowego.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wydelegowanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń   
   i sprzętu, zgodnie z wymogami producenta bądź wymogami technicznymi.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie projektu opracowanego przez Menis Arquitectos S.L.P oraz optymalizacji wykonanej przez Manufaktura Technologiczna sp. z o.o. według specyfikacji określonej   
   w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Części składowe dokumentacji projektowej oraz specyfikacji optymalizacji zostały wymienione w załączniku nr 1 do umowy.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie dziesięciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Przez wykonanie umowy rozumie się dostawę, instalację dostarczonych elementów oraz sprawdzenie poprawności ich działania potwierdzone protokołem z adnotacją „bez uwag” podpisanym przez Zamawiającego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych na podstawie niniejszej umowy projektów warsztatowych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 i wykonanie szkoleń o których mowa w §1 ust. 1.
4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia harmonogramu, co zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu warsztatowego muszli koncertowej następujących polach eksploatacji:
6. użytkowanie przez Zamawiającego i inne osoby za zezwoleniem Zamawiającego,
7. utrwalanie w dowolny sposób,
8. zwielokrotnianie dowolną techniką,
9. wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk, oraz do internetu i innego rodzaju sieci komputerowych,
10. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
11. wymiana nośników,
12. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
13. wykorzystanie całości do celów promocyjnych,
14. wprowadzanie zmian, bez zgody autora,
15. publiczne udostępnianie w dowolny sposób.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu wyłącznych praw do korzystania i wykonywania praw zależnych.

Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

**ZAPIS UST. 5 OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU PODPISYWANIA UMOWY NA CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że instalacja urządzeń będzie odbywała się na terenie budowy prowadzonej przez Mostostal Warszawa S.A. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminów i zakresu prowadzonych prac z Mostostal Warszawa S.A. i zapewnić bezkolizyjne wykonywanie prowadzonych przez siebie robót. Harmonogram rzeczowy złożony przez Mostostal Warszawa S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że część prac związanych   
   z montażem przedmiotu umowy będzie zakwalifikowana jako roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
3. W zakresie prac zakwalifikowanych jako roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych   
   w budownictwie jak również do wypełnienia pozostałych obowiązków nałożonych na niego ustawą Prawo budowlane. Wynagrodzenie z tytułu wykonania tych obowiązków ujęte jest w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia, był uprawniony do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, zmiany terminu realizacji bądź innych roszczeń wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca, po zakończeniu realizacji zamówienia zobowiązany jest do uporządkowania terenu na którym wykonywał zamówienie oraz do utylizacji odpadów we własnym zakresie.

§3

1. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał prace samodzielnie/przy udziale podwykonawców w następujących zakresach: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót lub dostaw określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§4

1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_\_ zł.

Wynagrodzenie uwzględnia podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości, jak również wszelkie inne opłaty podatki oraz pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. W szczególności wynagrodzenie obejmuje koszty związane z wynajęciem, wyposażeniem i utrzymaniem zaplecza biurowego dla potrzeb własnej działalności, koszty personelu kluczowego i personelu pomocniczego, koszty dostawy mediów na plac budowy, koszty stałe związane z placem budowy, koszty konieczne do poniesienia na rzecz wykonawcy robót budowlanych – Mostostal S.A., koszty ubezpieczenia , koszty szkoleń i wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo – finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
2. Faktury przejściowe mogą opiewać łącznie na maksymalnie 70% wynagrodzenia. Faktura końcowa musi opiewać minimum na 30% wynagrodzenia.
3. Faktury przejściowe nie mogą być wystawiane częściej niż raz w miesiącu. Faktury przejściowe nie mogą opiewać na kwotę niższą niż 50.000 zł netto.
4. Podstawą wystawienia faktur przejściowych w okresie realizacji zadania może być także protokół odbioru materiałów/wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których właściwości fizyczne pozwalają na ich przechowanie co najmniej do dnia 31 maja 2015 r., podpisany przez inspektora nadzoru oraz osoby upoważnione do reprezentowania stron umowy. Własność tych materiałów/wyposażenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania „protokołu odbioru materiałów/wyposażenia”, jednakże Wykonawca ponosi ryzyko ich utraty, uszkodzenia i zniszczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest zapewnić bez odrębnego wynagrodzenia właściwe i zgodne z wymaganiami producenta tych materiałów/wyposażenia przechowanie oraz odpowiednie oznaczenie do czasu ich wbudowania lub zamontowania w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Protokół odbioru materiałów/wyposażenia musi zawierać co najmniej adres miejsca przechowywania, nazwę przechowawcy, dokładny opis materiałów/wyposażenia z podaniem cech umożliwiających indywidualne oznaczenie rzeczy np. nazw handlowych, nr partii, serii lub innego indywidualnego oznaczenia materiału/wyposażenia widniejącego na opakowaniu, opis opakowania itp. Protokół może być podpisany po sprawdzeniu w miejscu przechowywania, że materiały/wyposażenie zostały w sposób widoczny i trwały oznaczone jako będące własnością Zamawiającego oraz, że zostały złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym miejscu. Kwota do zapłaty na podstawie faktury przejściowej za materiały/wyposażenie nie może być większa niż kwota należna sprzedawcy tych materiałów/wyposażenia po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów w zwykłych okolicznościach oraz pod warunkiem, że cena materiałów/wyposażenia wg wyboru Zamawiającego zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego przed ich zakupem dokonanym przez Wykonawcę albo zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego na podstawie innych dokumentów pozwalających stwierdzić, że nie jest ona zawyżona. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do odbioru materiałów/wyposażenia od przechowawcy i ich wbudowania. W przypadku gdy przechowawca nie będzie Wykonawcą wydanie materiałów/ urządzeń musi być potwierdzone w odpowiednich dokumentach, których kopie Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do sprawdzenia stanu materiałów/urządzeń i żądania wszelkich dokumentów od Wykonawcy potwierdzających stan materiałów/urządzeń.
5. Do dokonania płatności niezbędne jest:
6. zaakceptowanie przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego,
7. przedłożenie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,
8. przedłożenie oświadczenia podwykonawców biorących udział w wykonywaniu umowy wskazujący wykaz należności na rzecz podwykonawców z wyszczególnieniem należności wymagalnych i niewymagalnych i oświadczeniem, że należności wymagalne zostały uregulowane oraz dowód zapłaty należności wymagalnych.

Oświadczenie musi zawierać co najmniej następującą treść:

*„…………… dnia ……………*

*Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o.*

*ul. Wały Gen Sikorskiego 8*

*87-100 Toruń*

*Działając w imieniu ………………………… ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:*

1. *jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą dostaw w zakresie……….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.*
2. *zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty:*
   1. *Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:*

*- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..*

*- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..*

*- na podstawie faktury …………… kwotę ........... zł w dniu* …………..

* 1. *pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin płatności to ………………………………………. …………)*
  2. *(ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …………………………i przysługuje z tytułu …………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………*
  3. *……………………………………*

1. *odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w szczególności:*
   1. *Faktury nr…………………i …………*
   2. *Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia ………… i ….. .*
   3. *Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i ………*
   4. *Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….*
   5. *……………………………………………*
   6. *…………………………………………*

*Podwykonawca ……………………………… …..*

*Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………….”*

Ponadto Wykonawca dołączy dowody wykonania wszystkich przelewów na rzecz Podwykonawcy potwierdzone przez Bank dokonujący przelewu.

W przypadku nieuregulowania należności wymagalnych na rzecz podwykonawców Zamawiający upoważniony jest do potrącenia tych należności z należnościami Wykonawcy i przelewu tych należności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy kwotę powiększoną o odsetki ustawowe od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej.

1. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia wykonania wszystkich obowiązków o których mowa w ust. 7.
2. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów, na które składają się: dokumentacja powykonawcza, gwarancje, instrukcje użytkowania, świadectwa jakości   
   i dopuszczeń, protokoły z badań, z prób i sprawdzeń oraz potwierdzeń przeprowadzenia szkolenia obsługi.
3. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania odbioru końcowego przed dniem przewidzianym jako termin wykonania umowy, nawet w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem.
4. Zamawiający powoła komisję w celu odbioru przedmiotu umowy. Komisja może:

a) odebrać przedmiot umowy bez zastrzeżeń,

b) odebrać przedmiot umowy z zastrzeżeniami w przypadku istnienia usterek nie uniemożliwiających niezakłóconego korzystania z przedmiotu zamówienia, zobowiązując Wykonawcę do usunięcia usterek,

c) odmówić dokonania odbioru.

1. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się:

a) dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy w przypadku dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń,

b) dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy w przypadku dokonania odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami, pod warunkiem usunięcia usterek będących podstawą zastrzeżeń w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego lub uzupełnionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru końcowego   
z powodu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności istnienia wad, braków ilościowych lub innych usterek.

§5

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** kwoty wynagrodzenia brutto, tj.   
   w kwocie ................ zł w formie: ............................................
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§6

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
   * 1. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
     2. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
     3. Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.
     4. Posłużenie się przy realizacji umowy podwykonawcami niezgłoszonymi Zamawiającemu bądź niezaakceptowanymi przez Zamawiającego – 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7

* 1. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego i w niniejszej umowie przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 30 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Odstąpienie takie jest uważane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia) o ile zajęcie uniemożliwia lub utrudnia realizację umowy,

3) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, chyba że wniosek ten jest nieuzasadniony i został zgłoszony w złej wierze (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności),

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację zamówienia bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

6) Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcami niezgłoszonymi Zamawiającemu bądź nie zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

7) Zamawiający dwukrotnie odmówi odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przesłanek do odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 2 lata i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,   
   z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi wynosi 2 lata i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak   
   i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §6 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.
6. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca może dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały zastosowania.

§ 9

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
   1. jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i   
      w szczególności dotyczyć będzie:
      1. zmiany technologii wykonawstwa,
      2. zamiany materiałów przewidzianych do wykonania prac   
         w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,
      3. innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
   2. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
   3. warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach zewnętrznych,
   4. uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy. Powyższy zapis nie wyłącza obowiązków wykonawcy wskazanych w §2 ust. 6
   5. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego przedstawicieli stron
   6. jeżeli zmiana dotyczyć będzie zakresu powierzonego do wykonania podwykonawcom
4. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
   * + - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
       - uzasadnienie zmiany,
       - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.
2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

* dla Wykonawcy:

Do rąk: ..........................................

Adres: .........................................

* dla Zamawiającego:

Do rąk: Centrum Kulturalno–Kongresowe Jordanki

Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: [biuro@jordanki.torun.pl](mailto:biuro@jordanki.torun.pl) i adres e-mail Wykonawcy:................................. lub fax. Zamawiającego: 056 611 86 78 i fax. Wykonawcy: .............................. , ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym   
i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

1. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§11

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

Nr 1 – Części składowe dokumentacji projektowej (jako pliki składowe należy rozumieć pliki zamieszczone w folderach dla każdej części osobno) oraz specyfikacji optymalizacji (tamże)

Nr 2 – Harmonogram rzeczowy zadania